233网校2014年一级建造师《工程经济》考试真题及答案

有疑问，看名师视频解读，真题解析版免费开放：

http://wx.233.com/search/v1/study/zhenti?cid=335&isshow=1

233网校考后及时公布2017年一级建造师考试真题及答案，请关注网站首页：http://www.233.com/jzs1/

扫码下载233网校APP，考后及时对答案！

【总体评价】：  
　　1.题量分布为工程经济31分，工程财务28分，工程估价41分，同往年没有变化，但题目出现位置犬牙交错，要求考生有快速应变能力，考生疲于应付，增加了考试难度；  
　　2.难度持平于2013，极个别题目偏僻，属于陷阱题目；  
　　3.仍然存在大量高频考点，过关没有问题；  
　　4. 改版新增2013清单计价内容考的较少，估计在2015年度增加考核力度。   
　　一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)  
　　1.施工图预算审核时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层、天棚抹灰等工程量进行审查的方法，属于(　)。  
　　A.分组计算审查法  
　　B.重点审查法  
　　C.筛选审查法  
　　D.对比审查法

【 233网校名师解析】 A  P220.考核施工图预算的6种审查方法，抓住题干的核心信息，用排除法即可选对    
　　2.某项目建设期2年，建设期内第1年贷款700万元，第2年贷款600万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为8%。则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为(　)万元。  
　　A.104.00  
　　B.110.24  
　　C.114.94  
　　D.155.84  
　　【 233网校名师解析】 B  P165.考核建设期利息计算，计算难度比教材例题小。过程如下：700×（1+8%）×（1+4%）-700+600×(1+4%)-600=110.24万元    
　　   
　　3.为了进项盈亏平衡分析，需要将技术方案的运行成本划分为(　)。  
　　A.历史成本和现时成本  
　　B.过去成本和现在成本  
　　C.预算成本和实际成本  
　　D.固定成本和可变成本  
　　【 233网校名师解析】 D  P33.考核成本的分类，关键是做好题目的定位，即第一章的考点。在盈亏平衡分析这节，成本被分成固定成本与可变成本，这道题不能用排除法，另外，此题与35题相互印证    
　　   
　　4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于工程量清单编制的说法，正确的是(　)。  
　　A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用  
　　B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费  
　　C.措施项目费包括规费、税金等在内  
　　D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用  
　　【 233网校名师解析】 D  P241 综合辨析题，难度较大。A、B、C的错误均不是很明显，不容易排除，但D选项是教材多次出现的    
　　   
　　5.根据《企业会计准则第15号一建合同》，属于工程成本直接费用的是(　)。  
　　A.管理费用  
　　B.销售费用  
　　C.财务费用  
　　D.人工费用  
　　【 233网校名师解析】 D  P99 考核工程成本包含的内容，人、材、机    
　　    
　　6.某租赁设备买价50万元，租期5年，每年年末支付租金，折现率10%，附加率5%，则按附加率法计算每年的租金应为(　)万元。  
　　A.20.0  
　　B.17.5  
　　C.15.0  
　　D.12.5  
　　【 233网校名师解析】 B  P64 考核租金的计算，附加率是比较简单的计算，理解计算原理即可选对。R＝50/5+50×10%+50×5%＝17.5万元  
　　   
　　7.甲公司从银行借入100万元，年利率为8%，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则该公司第四年末一次偿还的本利和为(　)万元。  
　　A.1360  
　　B.1324  
　　C.1320  
　　D.1160  
　　【 233网校名师解析】 C  P3 考核单利与复利关系，单利方式下，利息＝1000×8%×4＝320万本利和＝1000+320＝1320万元    
　　   
　　8.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，分部分项工程清单综合单价应包含(　)以及一定范围内的风险费用。  
　　A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润  
　　B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费 233网校  
　　C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金  
　　D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费  
　　【 233网校名师解析】 A  P228 考核综合单价的构成，由于规费、税金单列作为不可竞争费用，所以选项中，凡认为综合单价含有规费、税金的都是错的。直接选，排除法都可以。另外，通过本题可以印证第4题A选项是错误的    
　　   
　　9.对于完全有企业自有资金投资的技术方案，自主测定其精准收益率的基础主要是(　)。  
　　A.资金机会成本  
　　B.资金成本  
　　C.投资风险  
　　D.通货膨胀  
　　【 233网校名师解析】 A  P27，完全由企业自主资金投资时，可参考行业平均收益水平，可以理解为一种资金的机会成本，但本题有争议。    
　　   
　　10.根据现行《企业会计准则》，下列支出中应列为当期费用的是(　)。  
　　A.缴纳罚款  
　　B.购买生产原料支出  
　　C.计提固定资产减值准备  
　　D.股利分配支出  
　　【 233网校名师解析】 B  P93 考核各项支出之间的关系，B属于收益性支出，可以直接确认为费用。A.C属于营业外支出，D属于利润分配支出，A.C.D均不能作为费用

11.关于国际工程投标报价中暂定金额的说法，错误的是(　)。  
　　A.暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金  
　　B.承包商在投标报价时应将暂定金额计入工程总报价  
　　C.暂定金额等同于暂估价  
　　D.承包商无权做主使用暂定金额  
　　【 233网校名师解析】 C  P298 暂定金额属于老考点，此题难度不大，C的错误很明显    　　   
　　   
　　12.计算企业应纳税所得额时，不能从收入中扣除的支出是(　)。  
　　A.销售成本  
　　B.坏账损失  
　　C.税收滞纳金  
　　D.存货盘亏损失  
　　【 233网校名师解析】 C  此题难度较大，但排除法可以解决，另外，A属于费用。B.D属于营业外支出，这期都可以抵税，税收滞纳金属于企业的一种过错成本。如果能抵税，有鼓励其拖欠税款之嫌疑    
　　   
　　13.在资金现金流量表中，列入现金流出项目的是(　)。  
　　A.政府补贴  
　　B.借款本金偿还  
　　C.回收固定资产余值  
　　D.增值税销项税额  
　　【 233网校名师解析】 B  P43 此题和去年考题类似，但有所变化，难度加大。B的正确十分明显，A.C属于现金流入，D不太确定排除但综合分析大多数人还是会选B    
　　   
　　14.关于设计概算的说法，错误的是(　)。  
　　A.设计概算是确定和控制建设工程项目全部投资的文件  
　　B.编制设计概算不需考虑建设项目施工条件对投资的影响  
　　C.如果设计概算值超过投资建设额，必须修改设计或重新立项审批  
　　D.设计概算由项目设计单位负责编制，并对其编制质量负责  
　　【 233网校名师解析】 B  P196~P198 综合辨析题，需要掌握多个考点才能做对。B选项的错误十分明显，C不容易排除，但C十分严谨    
　　   
　　15.某企业拟新建一项目，有两个备选方案技术均可行。甲方案投资5000万元。计算期15年，财务净现值为200万元;乙方案投资8000万元，计算期20年，财务净现值为300万元。则关于两方案比选的说法，正确的是(　)。  
　　A.甲乙方案必须构造一个相同的分析期限才能比选  
　　B.甲方案投资少于乙方案，净现值大于零，故甲方按较优  
　　C.乙方案净现值大于甲方案，且都大于零，故乙方案较优  
　　D.甲方案计算期短，说明甲方案的投资回收速度快于乙方案  
　　【 233网校名师解析】 A  P25 难度较大的题目，用净现值比选方案，要求两方案计算期相同    
　　   
　　16.技术方案经济效果评价的主要内容是分析论证技术方案的(　)。  
　　A.技术先进性和经济合理性  
　　B.技术可靠性和财务盈利性  
　　C.财务盈利性和抗风险能力  
　　D.财务可行性和经济合理性  
　　【 233网校名师解析】 D  P14 经济效果评价不关注技术问题，A.B排除掉，C不全面，只能选D    
　　   
　　17.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是(　)。  
　　A.分部分项工程量清单  
　　B.措施项目清单  
　　C.其他项目清单  
　　D.规费项目清单  
　　【 233网校名师解析】 B  不同的施工方案，措施项目不一样，所以措施项目允许施工单位进行调整增减，但安全文明施工费除外。P241    
　　   
　　18.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于投标报价的说法，错误的是(　)。  
　　A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动  
　　B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写  
　　C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用  
　　D.总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定  
　　【 233网校名师解析】 C  计日工由施工单位确定单价，并计入总价，排除法也可以。P241    
　　   
　　19.某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为(　)元/吨。  
　　A.234.28  
　　B.237.66  
　　C.239.20  
　　D.239.27  
　　【 233网校名师解析】 D  P171 计算过程如下：（190+40）×（1+1%）×（1+3%）＝239.27  
　　   
　　20.某施工企业按照2/15、n/30的信用条件购入货物100万元，该企业在第28天付款，则其放弃现金折扣的成本是(　)。  
　　A.48.98%  
　　B.56.51%  
　　C.26.23%  
　　D.8.33%  
　　【 233网校名师解析】 C  计算过程如下：[2%÷（1-2%）]×[360÷（28-15）]＝56.51%　　21.采用清单计价的某分部分项工程，招标控制的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是(　)。  
　　A.上浮18%  
　　B.下调5%  
　　C.调整为292.5元  
　　D.可不调整  
　　【 233网校名师解析】 D  书上找不到直接的例题和对应知识点，A.B.C太绝对，而且都是错的，D很严谨，也符合本题情况  
　　   
　　22.完成某预算定额项目单位工程量的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.9工日，人工幅度差系数为10%，该定额的人工工日消耗量为(　)工日。 233网校  
　　A.4.84  
　　B.4.75  
　　C.4.56  
　　D.4.68  
　　【 233网校名师解析】 A  P191 较难的题目，但除了A，别的用任何计算方法都算不出来。计算过程：（2.8+0.7+0.9）×（1+10%）＝4.84   
　　   
　　23.因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用(　)。  
　　A.固定总价合同  
　　B.固定单价合同  
　　C.可调单价合同  
　　D.成本加酬金合同  
　　【 233网校名师解析】 D  P245 考核几种合同的适用范围，难度不大，紧急抢险工程需要调动施工单位积极性，成本加酬金合同可以做到这点    
　　   
　　24.建造合同收入包括规定的初始收入和(　)形成的收入。  
　　A.材料销售、见表格里  
　　B.合同变更、索赔、奖励  
　　C.让渡资产使用权  
　　D.合同变更、劳务作业  
　　【 233网校名师解析】 B  P110  A.C.D都是和建造合同收入并列的，单独作为营业收入的一种，只有B属于合同收入的一部分，排除法也可以，单选中，性质一样的选项都是错的。    
　　   
　　25.下列现金收支管理措施中，能提高现金利用效率的是(　)  
　　A.充分使用现金浮游量  
　　B.推迟应收账款收款时间  
　　C.争取使现金流入的时间晚一些，现金流出的时间尽可能早一些  
　　D.提前应付款的支付期  
　　【 233网校名师解析】 A  P149 简单的题目，B.C.D的错误很明显    
　　   
　　26.预算定额作为一项综合性定额，是由组成(　)的消耗量综合而成的。  
　　A.分布工程的各分项工程  
　　B.单位工程的各分部工程  
　　C.分项工程的各工序  
　　D.分项工程的各检验批  
　　【 233网校名师解析】 C  P191教材原话，容易误选A    
　　   
　　27.关于融资租赁的说法，正确的是(　)。  
　　A.融资租赁的出租人应将租赁资产列入其资产负债表  
　　B.承租人支付的租赁费中的利息不能在企业所得税前扣除  
　　C.融资租赁的承租人应当采用与自有固定资产一样的折旧政策计提租赁资产折旧  
　　D.融资租赁的承租人可随时退租  
　　【 233网校名师解析】 C  A.C性质相反，必有一个是对的。P147    
　　   
　　28.实物量法编制施工图预算时，计算并复核工程量后紧接着进行的工作是()。  
　　A.套定额单价，计算人料机费用  
　　B.套消耗定额，计算人料机消耗量  
　　C.汇总人料机费用  
　　D.计算管理费等其他各项费用  
　　【 233网校名师解析】 B  P216 实物量法先汇总消耗量再套价，所以只要理解实物法的基本过程，B是唯一的选择    
　　   
　　29.关于联合试运转费的说法，正确的是(　)。  
　　A.联合试运转费包括单机的调试费  
　　B.联合试运转费包括单机安装后试运转中因施工质量原因发生的处理费用  
　　C.联合试运转费应为联合试运转所发生的费用净支出  
　　D.联合试运转支出主要是材料费，不包含人工费  
　　【 233网校名师解析】 C  P163 排除法可得    
　　   
　　30.采用工程量清单招标时，提供招标工程量清单并对其完整性和确定性负责的单位是(　)。  
　　A.发布招标文件的招标人  
　　B.发放招标文件的招标代理人  
　　C.单的工程造价咨询人  
　　D.招标人的上级管理单位  
　　【 233网校名师解析】 A  P222 编制单位有2个，但负责单位只有1个31.关于施工企业确定工程成本核算对象的说法，正确的是(　)。  
　　A.单项建造合同作为施工工程成本核算的对象  
　　B.工程成本核算对象宜在开工前确定，也可以开工后再确定  
　　C.不能按分立合同来确定工程成本核算对象  
　　D.不能按合并合同来确定工程成本核算对象  
　　【 233网校名师解析】 A  P101 难度很大的题目，C、D容易排除，容易误选B    
　　   
　　32.某投资者6年内每年年末投资500万元。若基准收益率为8%，复利利息，则6年末可一次性回收的本利和为(　)万元。  
　　   
　　【 233网校名师解析】B   考核资金等值计算，已知A，求F的公式。P9    
　　   
　　33.某企业利用借购买的一台生产设备，每期按规定提取折旧费15万元，每期借款利息3万元，该企业营业税金及附加率为5.5%，所得税税率为25%，则企业购买该项设备带来的每期税收节约为(　)万元。  
　　A.5.49  
　　B.4.58  
　　C.4.50  
　　D.3.75  
　　【 233网校名师解析】 C  考核购买设备的抵税计算，难度较大，营业税率是干扰项   计算过程：（15+3）×25%＝4.5万元 
　　   
　　34.关于财务内部收益率的说法，正确的是(　)。  
　　A.财务内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受  
　　B. 财务内部收益率是一个事先确定的基准折现率  
　　C. 财务内部收益率受项目外部参数的影响较大  
　　D.独立方案用财务内部收益率评价与财务净现值评价，结论通常不一致  
　　【 233网校名师解析】 A  P26 考核内容收益率指标的特点，A肯定是对的，B.C.D错误明显    
　　   
　　35.某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为( )万件。  
　　A.5.33  
　　B.5.00  
　　C.4.21  
　　D.4.00  
　　【 233网校名师解析】 A  P34，需要计算2次才能有答案，题型很新，以前未考过。计算过程如下：
　　设固定成本为CF
　　200＝100×8-20×8-5×8-CF
　　CF＝400万元，设盈亏平衡产销量为Q
　　O＝100×Q-20×Q-5×Q-400
　　Q＝5.33万件   
　　   
　　36.关于单价合同中工程计量的说法，正确的是()。  
　　A.单位合同应予计量的工程量是承包人实际施工的工程量  
　　B.承包人因自身原因造成返工的工程量应予计量  
　　C.工程计量应以设计图纸为依据  
　　D.承包人为保证工程质量超过图纸要求的工程量应予计量  
　　【 233网校名师解析】 C  P247 A.B.D错误都是很明显，C是教材原话，综合辨析    
　　   
　　37 某施工机械购置费用为120万元，折旧年限为6年，年平均工作250个台班，预计净残值率为3%，按工作台班法提折旧，该机械台班折旧费为()元  
　　A 800  
　　B 776  
　　C 638  
　　D 548  
　　【 233网校名师解析】 B  考核工作量法计算台班折旧费，P97或P172
　　计算过程如下：台班折旧费＝120×10000×（1-3%）/250×6＝776元/台班   
　　   
　　38.关于价值工程中功能的价值系数的说法，正确的是()  
　　A 价值系数越大越好  
　　B 价值系数大于1表示评价对象存在多余功能  
　　C 价值系数等于1表示评价对象的价值为最佳  
　　D 价值系数小于1表示现实成本较低，而功能要求较高  
　　【 233网校名师解析】 C  P76 价值系数，不是越大越好，是功能与成本匹配，V接近或等于1是最好的。B.D不确定，不选   
　　   
　　39.施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定、检查发生的费用应计入()  
　　A 材料费  
　　B 企业管理费  
　　C 人工费  
　　D 措施项目费  
　　【 233网校名师解析】 B  一般鉴定检查发生的费用叫检验试验费，属于企业管理费P167    
　　   
　　40.根据会计核算原则，在现值计量下，负债应按照预计期限内需要偿还的未来()计量  
　　A.净现金流入量的折现金额 B.净现金流出量的公允价值  
　　C.净现金流入量的可变现净值 D.净现金流出量的折现金额  
　　【 233网校名师解析】 D  教材P86

41.某现浇混凝土框架结构工程，施工现场的存货采用ABC分析法管理，应该实施严格控制的存货是()  
　　A.砂子 B.石子  
　　C.钢筋 D.模板  
　　【 233网校名师解析】 C  有点超纲，但是课堂上讲过    
　　   
　　42.按照国际工程投标报价的程序，投标人在表前会议之前应该进行的工作是(　)。  
　　A.分包工程询价  
　　B.人工、材料、机械基础单价计算  
　　C.生产要素询价  
　　D.进行各项调查研究  
　　【 233网校名师解析】 D  P290-P291，考核国际工程投标报价的程序，难度较大，但错误的选项比较容易排除，A.B.C均不全面    
　　   
　　43.在价值工程活动中，描述某一个产品零部件“是干什么用的?”，属于(　)。  
　　A.产品功能分析  
　　B.产品结构分析    
　　C.对象选择  
　　D.产品设计  
　　【 233网校名师解析】 A  P71 难度较小的题目，产品是干什么用的属于功能的用途分析   
　　   
　　44.编制设备安装工程概算，当初步设计的设备清单不完备，可供采用的安装预算单价及扩大综合单价不全时，适宜采用的概算编制方法是(　)。  
　　A.概算定额法  
　　B.扩大单价法  
　　C.类似工程预算法  
　　D.概算指标法  
　　【 233网校名师解析】 D  本题考核设计概算的编制方法，扩大单价不全，排除B，A.C是建筑工程概算编制方法P205    
　　   
　　45.在机械工作时间消耗分类中，由于人工装料数量不足引起的机械不能满负荷工作的时间属于(　)。  
　　A.有根据地降低负荷下的工作时间  
　　B.机械的多余工作时间  
　　C.正常负荷下的有效工作时间  
　　D.低负荷下的工作时间  
　　【 233网校名师解析】 D  P187 人工岩料不足属于操作不当，排除A.C，机械不能满负荷，不存在多余工作，属于低负荷工作    
　　   
　　46.新技术应用方案的技术分析是通过对其技术特性和条件指标进行对比与分析完成的，下列指标中，属于反应方案技术特征的指标是(　)。  
　　A.施工专业化写作  
　　B.方案生产能力  
　　C.构配件供应保证率  
　　D.方案占地面积  
　　【 233网校名师解析】 B  P79 超纲题，方案生产能力教材中未出现，但A.C.D属于技术条件，教材中出现的最大浇筑量，安装高度等指标都属于技术特征    
　　   
　　47.施工企业收取的下列款项中，不能计入企业收入的是(　)。  
　　A.代扣职工个人的所得税  
　　B.收到的工程价款  
　　C.转让施工技术取得的收入  
　　D.售价材料价款收入  
　　【 233网校名师解析】 A  P107 代收的款项不属于收入    
　　   
　　48.根据《建设工程工程量清单计价范围》(CB50500—2013)，当合同中没有约定时，对于任一招标工程量清单项目，如果因工程变更等原因导致工程量偏差超过(　)时，合同单价应进行调整。  
　　A.20%  
　　B.15%  
　　C.10%  
　　D.5%  
　　【 233网校名师解析】 B  P262-P263，变更引起工程量偏差的幅度，均为15%   
　　   
　　49.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是(　)。  
　　A.施工机具使用费  
　　B.暂列金额  
　　C.工程定位复测费  
　　D.工程排污费  
　　【 233网校名师解析】 C  P170 本题考核措施项目费的构成，排除法，直接选均可   
　　   
　　50. 某造价合同总价为6000万元，合同工期3年，若第一年完工进去为20%，第二年完工进度为60%，第三年工程全部完工交付使用。则第三年应确认的合同收入为(　)万元。  
　　A.6000  
　　B.3600  
　　C.2400  
　　D.1200  
　　【 233网校名师解析】 C  教材P113    P112-P113，第三年完成剩余40%，所以收入为6000×40%＝2400万元　　51.可以采用大修理方式进行补偿的设备磨损是(　)。  
　　A.不可消除性有形磨损  
　　B.第一种无形磨损  
　　C.可消除性有型磨损  
　　D.第二种无形磨损  
　　【 233网校名师解析】 C  P55 只有可消除的有形磨损才能修理  
　　   
　　52.投标人经复核，认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)的规定进行编制的，应在招标控制价公布后(　)天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。    
　　A.10  
　　B.7  
　　C.5   
　　D.3  
　　【 233网校名师解析】 C  P237 应在公布后5天内投诉    
　　   
　　53.某部分分项工程的清单编码为010302004014，则该分部分项工程的清单项目顺序码为(　)。  
　　A.01  
　　B.014  
　　C.03  
　　D.004  
　　【 233网校名师解析】 B  P223 清单项目是5级12位的编码，后3位属于顺序码    
　　   
　　54.某技术方案总投资1500万元，其中资本金1000万元，运营期年平均利息18万元，年平均所得税40.5万元。若项目总投资收益率为12%，则项目资本金净利润率为(　)。  
　　A.16.20%  
　　B.13.95%  
　　C.12.15%  
　　D.12.00%  
　　【 233网校名师解析】 C  P20 息税前利润＝1500×12%＝180万元
　　税后利润＝180-18-40.5＝121.5万元
　　资本金净利润率＝121.5/1000＝12.15%  
　　   
　　55.对于同类型产品规格多、工序复杂、工作量小的施工过程，若已有部分产品施工的人工定额，则其他同类型产品施工人工定额的制定适宜采用的方法是(　)。  
　　A.比较类推法  
　　B.技术测定法  
　　C.统计分析法  
　　D.经验估计法  
　　【 233网校名师解析】 A  教材P182    
　　   
　　56.某企业拟从银行取得一笔贷款2000万元，期限3年，每年年末付息，到期一次还本。有四家银行提出的贷款条件见下表：  
　　 　　 
　　该企业所得税率为25%，仅从资金成本的角度考虑，该企业应从(　)银行贷款。  
　　A.甲  
　　B.乙  
　　C.丙     233网校  
　　D.丁  
　　【 233网校名师解析】 C 借款资金成本＝利率×所得税率/（1-手续费率），经计算丙银行成本最低  
　　   
　　57.财务会计的基本职能是(　)。  
　　A.核算和预测  
　　B.预算和决算  
　　C.监督和决策  
　　D.核算和监督  
　　【 233网校名师解析】 D  教材P85     
　　   
　　58.名义利率12%，每季度付利息一次，则实际年利率为(　)。  
　　A.12.68%  
　　B.12.55%  
　　C.12.49%  
　　D.12.00%  
　　【 233网校名师解析】 B,  P12-P14，实际利率＝（1+12%/4）4-1＝12.55%   
　　   
　　59.某工程承包合同总额为9000万元，主要材料及构件所占比重为60%，工程预付款为合同总额的20%，则工程预付款起扣点为(　)万元。  
　　A.1800  
　　B.3600  
　　C.5400  
　　D.6000  
　　【 233网校名师解析】 D  P275 考核起扣点的计算公式　T＝P－（M/N）＝900-（9000×20%）/60%＝6000万元  
　　   
　　60.利润表是反映(　)的财务报表。  
　　A.一定会计期间资产盈利能力  
　　B.一定会计期间经营成果  
　　C.某一会计时点财务状况  
　　D.一定会计期间财务状况  
　　【 233网校名师解析】 B  利润表反映一定会计期间的经营成果，P90、P124、P127均有相关知识点

二、多项选择  
　　61.根据现行《企业会计准则》，企业在财务报表显著位置至少应披露的项目有(　)。  
　　A.编报企业名称  
　　B.资产负债表日或会计报表涵盖的会计期间  
　　C.人民币金额单位  
　　D.企业财务负责人姓名  
　　E.是否合并会计报表  
　　【 233网校名师解析】 ABCE  P123，只要不选财务负责人姓名这一明显错误的选项，均可得分     
　　   
　　62.定建造(施工)合同完工进度的方法有(　)。  
　　A.根据实际合同收入与预计收入的比例确定  
　　B.根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定  
　　C.根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定  
　　D.根据已经完成合同工作的技术测量确定  
　　E.根据合同初始价格与工程预算价格的比例确定  
　　【 233网校名师解析】 BCD  P112 三种方法，A.E错误明显    
　　   
　　63.国际工程投标总报价组成中，应计入现场管理费的有(　)。  
　　A.差旅交通费  
　　B.临时设施工程费  
　　C.工程辅助费  
　　D.劳动保护费  
　　E.检验试验费  
　　【 233网校名师解析】 ADE  P296，难度较大题目，容易误选B。    
　　   
　　64.价值工程中，不符合用户要求的功能成为不必要功能，包括(　)。  
　　A.辅助功能  
　　B.多余功能  
　　C.重复功能  
　　D.次要功能  
　　E.过剩功能  
　　【 233网校名师解析】 BCE  P73，不必要的功能共有3个，多余，重复、过剩    
　　   
　　65.分析企业债务清偿能力时。可列入速动资产的有(　)。  
　　A.货币资金  
　　B.应收票据  
　　C.应收账款  
　　D.性金融资产  
　　E.存货  
　　【 233网校名师解析】 ABCD  只要不选存货，其它都对 P136     
　　   
　　66.下列导致现有设备贬值的情形中，属于设备无形磨损的有(　)。  
　　A.设备连续使用导致零部件磨损  
　　B.设备长期闲置导致金属件锈蚀  
　　C.同类设备的再生产价值降低  
　　D.性能更好耗费更低的替代设备出现  
　　E.设备使用期限过长引起橡胶件老化  
　　【 233网校名师解析】 CD  P54 同类，新型设备引起磨损属于无形磨损，只有C和D    
　　   
　　67.根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有(　)。  
　　A.发包人原因导致工程缺陷和损失  
　　B.承包人遇到不利物质条件  
　　C.发包人要求向承包人提前交付工程设备  
　　D.施工过程发现文物  
　　E.承包人遇到异常恶劣的气候条件  
　　【 233网校名师解析】 BD  P267 把握不确定不选的基本原则，B、D是非常确定的。E肯定是错的，A、C不确定不选，可得2分     
　　   
　　68.如果计划在固定资产投入使用的前期提取较多的折旧，后期提取较少的折旧，适合采用的折旧方法有(　)。  
　　A.工作台班法  
　　B.行驶里程法  
　　C.双倍余额递减法  
　　D.平均年限法  
　　E.年数总和法  
　　【 233网校名师解析】 CE  前多后少属于加速折旧，A.B.D前后折旧率均相等，排除掉剩C和E   
　　   
　　69.关于年有效利率的说法，正确的有(　)。  
　　A.当每年计息周期数大于1时，名义利率大于年有效利率  
　　B.年有效利率比名义利率更能准确反映资金的时间价值  
　　C.名义利率一定，计息周期越短，年有效利率与名义利率差异越小  
　　D.名义率为r，一年内计息m次，则计息周期利率为r-m  
　　E.当每年计息周期数等于1时，年有效利率等于名义利率  
　　【 233网校名师解析】 BE  P12 考核名义利率有效利率转化及特点问题   
　　   
　　70.项目经济评价时，若以总成本费用为基础计算经营成本，应从总成本费用中扣除的费用项目有(　)。  
　　A.折旧费用  
　　B.销售费用  
　　C.摊销费  
　　D.管理费用  
　　E.利息支出  
　　【 233网校名师解析】 ACE  P50 经营成本从总成本中扣掉的只有3项，折旧、摊销、利息　　71.根据《建筑安装工程项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中，属于规费的有(　)。  
　　A.工程排污费  
　　B.安全施工费  
　　C.环境保护费  
　　D.住房公积金  
　　E.劳动保护费  
　　【 233网校名师解析】AD  P168，规费是五险一金加排污   
　　   
　　72.某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为-0.1、0.05  
　　0.09，据此可以得出的结论有(　)。  
　　A.经济评价指标对于甲因素最敏感  
　　B.甲因素下降10%，方案达到盈亏平衡  
　　C.经济评价指标与丙因素反方向变化  
　　D.经济评价指标对于乙因素最不敏感  
　　E.丙因素上升9%，方案由可行转为不可行  
　　【 233网校名师解析】 AD  P39 把握一原则，绝对值越大越敏感，其它都是干扰项   
　　   
　　73.项目盈亏平衡分析中，若其他条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径有(　)。  
　　A.提高设计生产能力  
　　B.降低产品售价  
　　C.提高营业税金及附加率  
　　D.降低固定成本  
　　E.降低单位产品变动成本  
　　【 233网校名师解析】 DE  P36 与去年考题类似，定性分析即可    
　　   
　　74.根据《建筑工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)，工程量清单计价计算公式正确的有(　)。  
　　A.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价  
　　B.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价  
　　C.单项工程造价=∑单位工程造价  
　　D.单位工程造价=∑分部分项工程费  
　　E.建设项目总造价=∑单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息  
　　【 233网校名师解析】 BC  考核清单计价的公式 P228    
　　   
　　75.下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有(　)。  
　　A.工程招标费  
　　B.可行性研究费  
　　C.工程监理费  
　　D.竣工验收费  
　　E.零星固定资产购置费  
　　【 233网校名师解析】 ADE  P166 只有不选BC即可，B、C很容易排除掉    
　　   
　　76.编制预算定额人工消费指标时，下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有(　)。  
　　A.施工过程中水电维修用工  
　　B.隐蔽工程验收影响的操作时间  
　　C.现场材料水平搬运用工  
　　D.现场材料加工用工  
　　E.现场筛砂子增加的用工量  
　　【 233网校名师解析】 AB  P190  CD属于基本用工，E属于辅助用工    
　　   
　　77.企业短期筹资时，贷款的实际利率高于名义利率的利息支付方法有(　)。  
　　A.收款法  
　　B.贴现法  
　　C.固定利率法  
　　D.浮动利率法  
　　E.加息法  
　　【 233网校名师解析】 BE  短期筹资支付利息的方法只有3种，A、B、E，A的实际利率等于名义利率，B高一点，E高1倍    
　　   
　　78.反映企业某一时点财务状况的会计要素有(　)。  
　　A.资产  
　　B.负债  
　　C.所有者权益  
　　D.利润 233网校  
　　E.费用  
　　【 233网校名师解析】 ABC  教材P90    
　　   
　　79.建筑安装工程施工图预算的编制依据(　)。  
　　A.中标通知书  
　　B.现场签证  
　　C.工程地质勘察资料  
　　D.建设项目施工组织设计  
　　E.批准的设计概算  
　　【 233网校名师解析】 CDE  AB属于施工过程中的资料，是施工图预算之后的，C、D、E是对的P213    
　　   
　　80.下列经济效果评价指标中，属于盈利能力动态分析指标的有(　)。  
　　A.总投资收益率  
　　B.财务净现值  
　　C.资本金净利润率  
　　D.财务内部收益率  
　　E.速动比率  
　　【 233网校名师解析】 BD  P19，排除直接选均可