- 233网校一级造价工程师网址：www.233.com/zaojia/

- 造价工程师辅导课：wx.233.com/zaojia/

- 造价QQ学习群：875849985

- 一级造价工程师《建设工程造价管理》各章必背考点汇总

- 第一章 工程造价管理及其基本制度

- 【必背考点 1】工程造价的含义

- 【必背考点 2】工程计价的特征（五大特征）

- 【必背考点 3】静态投资与动态投资

- 【必背考点 4】建设项目总投资（两类）

- 【必背考点 5】全面造价管理(四全面）

- 【必背考点 6】造价管理的内容

- 【必背考点 7】造价管理的原则

- 【必背考点 8】造价工程师管理制度注册类型

- 【必背考点 9】不予注册的情形

- 【必背考点 10】注册证书的失效、撤销与注销

- 【必背考点 11】造价师执业范围

- 【必背考点 12】造价工程师的权利与义务

- 【必背考点 13】造价咨询企业甲、乙级企业资质标准

- 【必背考点 14】资质其它条件

- 【必背考点 15】资质证书

- 【必背考点 16】造价咨询企业的业务承接范围

- 【必背考点 17】造价咨询企业分支机构

- 【必背考点 18】资质申请违规责任

- 【必背考点 19】发达国家和地区工程造价管理的特点

- 【必背考点 20】美国工程新闻记录造价指数（ENR)-一种加权总指数

- 【必背考点 21】 美国建筑师学会合同条件-AIA 合同文本系列

- 【必背考点 22】我国工程造价管理发展

- 第二章 相关法律法规

- 【必背考点 23】施工许可证的含义

- 【必背考点 23】申请领取施工许可证的法定条件

- 【必背考点 24】施工许可证的有效期限

- 【必背考点 25】与施工许可证和开工报告有关的时间

- 【必背考点 26】建设工程承包

- 【必背考点 27】建筑安全生产管理

- 【必背考点 28】工程竣工验收（四有一完成）

- 【必背考点 29】勘察、设计单位的质量责任和义务

- 【必背考点 30】总分包的质量责任

- 【必背考点 31】最低保修期的规定（约定可以比这个长）

- 【必背考点 32】工程竣工验收备案

- 【必背考点 33】安全生产管理费用

- 【必背考点 34】招标的范围

- 【必背考点 35】招标的相关规定

- 【必背考点 36】联合投标

- 【必背考点 37】开标的规定

- 【必背考点 38】评标委员会

- 【必背考点 39】定标

- 【必背考点 40】合同的订立要约

- 【必背考点 41】要约的撤回、撤销、失效

- 【必背考点 42】要约不得撤销

- 【必背考点 43】承诺

- 【必背考点 44】承诺的特殊情况

- 【必背考点 45】建设工程领域重要文件的本质

- 【必背考点 46】无效合同、效力待定合同、可撤销合同的归纳对比

- 【必背考点 47】表见代理

- 【必背考点 48】撤销权的消灭（情形之一）

- 【必背考点 49】合同主要条款约定不明的处理

- 【必背考点 50】价款约定不明的处理原则（分两类）

- 【必背考点 51】违约责任的承担方式

- 【必背考点 52】经营者权利

- 【必背考点 53】政府定价的商品

- 第三章 工程项目管理

- 【必背考点 54】工程项目的组成

- 【必背考点 55】工程项目的分类

- 【必背考点 56】项目投资决策管理制度

- 【必背考点 57】项目法人责任制

- 【必背考点 58】董事会和总经理的职权

- 【必背考点 59】总分包模式的特点

- 【必背考点 60】平行承包模式

- 【必背考点 61】联合体承包模式

- 【必背考点 62】合作体承包模式

- 【必背考点 63】CM 承包模式

- 【必背考点 64】重点难点：CM 承包模式的特点

- 【必背考点 65】重点难点：CM 承包的优势（工程造价控制方面价值）

- 【必背考点 66】Partnering 模式(伙伴关系）

- 【必背考点 67】几种工程项目发承包模式的合同关系

- 【必背考点 68】直线制

- 【必背考点 69】职能制

- 【必背考点 70】直线职能制

- 【必背考点 71】矩阵制

- 【必背考点 72】强矩阵制

- 【必背考点 73】中矩阵制

- 【必背考点 74】弱矩阵制

- 【必背考点 75】工程项目管理组织形式

- 【必背考点 76】建设单位计划体系（9 表）

- 【必背考点 77】承包单位的计划体系

- 【必背考点 78】工程项目目标控制的方法

- 【必背考点 79】香蕉曲线法（可控制工程造价和工程进度）

- 【必背考点 80】排列图法（主次因素分析图或帕累特图）

- 【必背考点 80】直方图分析异常分布原因

- 【必背考点 81】流水施工特点

- 【必背考点 82】流水施工的参数（223）

- 【必背考点 83】流水施工的工艺参数

- 【必背考点 84】流水施工的空间参数

- 【必背考点 85】流水施工的时间参数

- 【必背考点 86】流水施工的类型

- 【必背考点 87】流水施工组织方式总结

- 【必背考点 88】等节奏流水施工的特点

- 【必背考点 89】施工工期的确定（两类）

- 【必背考点 90】异步距异节奏流水施工（流水节拍内部相等+步距不等）

- 【必背考点 91】异步距异节奏流水施工的特点

- 【必背考点 92】等步距异节奏流水施工

- 【必背考点 93】等步距异节奏流水施工（成倍节拍流水施工）

- 【必背考点 94】等步距异节奏流水施工施工工期的计算

- 【必背考点 95】非节奏流水施工

- 【必背考点 96】非节奏流水步距的确定

- 累加数列错位相减取大差法

- 【必背考点 97】双代号网络计划的绘制规则

- 【必背考点 98】六个时间参数

- 【必背考点 99】总时差和自由时差的关系

- 【必背考点 100】关键工作和关键线路

- 【必背考点 101】关键节点、关键工作与线路线路的关系

- 【必背考点 102】双代号网络计划时间参数计算－按工作计算法

- 一、六时标注法的计算方法

- 二、二时标注法的计算方法

- 【必背考点 103】双代号网络计划时间参数计算－按节点计算法

- 1、计算节点的最早时间和最迟时间

- 2、判定工作的六个时间参数

- 3、确定关键线路和关键工作

- 【必背考点 104】双代号网络计划时间参数计算－按标号法

- 一、计算每个节点的标号值（按节点编号从小到大逐个计算）

- 二、确定关键线路

- 【必背考点 105】双代号时标网络计划

- 一、双代号时标网络计划的绘制

- 二、哪些参数可以直接看出（7 项）

- 三、哪些参数需要算出

- 四、确定关键线路

- 五、归纳总结辨析：关键线路的表述

- 六、归纳总结辨析：关键工作的表述

- 【必背考点 106】网络计划的优化

- 一、工期优化

- 二、费用优化

- 三、资源优化（两类）

- 【必背考点 107】实际进度与计划进度的比较方法（前锋线法+列表比较法）

- 【必背考点 108】工程项目风险管理-风险识别的方法

- 第四章 工程经济

- 【必背考点 109】资金等值的计算

- 【必背考点 110】名义利率和有效利率

- 【必背考点 111】经济评价的指标体系

- 【必背考点 112】投资收益率

- 【必背考点 113】投资回收期

- 重点难点：投资回收期的计算

- 【必背考点 114】利息备付率

- 【必背考点 115】偿债备付率

- 【必背考点 116】资产负债率

- 【必背考点 117】净现值

- 【必背考点 118】净现值的计算公式

- 【必背考点 119】基准收益率的确定

- 【必背考点 120】净年值

- 【必背考点 121】内部收益率

- 【必背考点 122】净现值率

- 【必背考点 123】互斥方案的静态评价

- 1.增量投资收益率

- 2.增量投资回收期

- 3.年折算费用

- 4.综合总费用法

- 【必背考点 124】计算期相同的互斥方案的动态评价

- 1.互斥方案评价体系

- 2.净现值法（NPV)

- 3.差额投资内部收益率法

- 4.净年值（NAV）法

- 【必背考点 125】计算期不同的互斥方案经济效果评价

- 1.净年值法

- 2.净现值法

- 3.增量投资内部收益率（ΔIRR）法

- 【必背考点 126】盈亏平衡分析

- 盈亏平衡分析只适用于项目的财务评价，而敏感性分析和概率分析则可同时用于财务评价和国民经济评价。

- 1.基本损益方程式

- 2.盈亏平衡点的表达形式

- 3.盈亏平衡点的经济含义

- 【必背考点 127】敏感性分析

- 1.敏感度系数

- 2.临界点

- 【必背考点 128】价值工程

- 1.价值工程的概念

- 2.价值工程的特点

- 3.价值工程的工作程序

- 4.功能分类

- 5.成本指数的计算

- 6.功能评价值 F 的计算

- 7. 环比评分法（DARE 法）

- 8.强制打分法 0-4 评分法

- 9.功能价值 V 的计算与分析（两种方法）-功能成本法

- 10.功能价值 V 的计算与分析（两种方法）-功能指数法又称相对值法。

- 11.确定 VE 对象的改进范围

- 第五章 工程项目投融资

- 【必背考点 129】项目资本金的内涵

- 【必背考点 130】项目资本金的比例

- 【必背考点 131】既有法人项目资本金筹措

- 【必背考点 132】新设法人项目资金筹措

- 【必背考点 133】债务资金的筹措方式

- 【必背考点 134】融资的优缺点

- 【必背考点 135】资金成本的性质

- 【必背考点 136】项目成本的作用（三类）

- 【必背考点 137】资金成本的计算

- 【必背考点 138】权益资金成本的计算

- 【必背考点 139】债务资金成本的计算

- 【必背考点 140】资本结构的内涵

- 【必背考点 141】项目融资及其特点

- 【必背考点 142】项目融资程序（五阶段）

- 【必背考点 143】项目融资的主要方式（五种方式）

- 1.BOT 方式的内涵

- 2.BOT 的几种形式

- 3.TOT 的内涵

- 4.TOT 的程序

- 5.TOT 方式的特点

- 6. ABS 方式的内涵

- 7. ABS 方式的运作过程

- 8.BOT 与 ABS 方式比较

- 9.PFI 的优势

- 10.PFI 与 BOT 的比较

- 11.PPP 模式的内涵

- 12. 物有所值的定性与定量评价

- 13.PPP 值与 PSC 值

- 【必背考点 144】工程相关税收-增值税

- 1.增值税的纳税人

- 2.增值税的税率和征收率

- 3.应纳税额的计算

- 4.建筑业增值税计算

- 【必背考点 145】工程相关税收—企业所得税

- 1.企业所得税的纳税人

- 2.企业所得税的征税对象

- 3.应纳税所得额

- 4.企业所得税的税率

- 【必背考点 146】工程相关税收—城市维护建设税与教育费附加

- 【必背考点 147】工程相关税收—房产税

- 【必背考点 148】工程相关税收—城镇土地使用税

- 【必背考点 149】工程相关税收—土地增值税

- 1.重点难点：土地增值税计算

- 2.土地增值税的税率

- 【必背考点 150】工程相关税收—契税

- 【必背考点 151】建筑工程一切险

- 1.被保险人与投保人

- 2.关于安装工程项目

- 3.建筑工程一切险的除外责任

- 4.保险期限

- 【必背考点 152】安装工程一切险

- 【必背考点 153】工伤保险

- 1.工伤责任范围

- 2.视同工伤的范围

- 3. 不得认定为工伤或者视同工伤的情况

- 4.工伤保险基金与费率

- 【必背考点 154】意外伤害保险

- 第六章 工程建设全过程造价管理

- 【必背考点 155】工程项目策划

- 1. 工程项目策划的主要内容

- 2. 财务评价与经济分析的区别

- 【必背考点 156】工程项目经济评价应遵循的基本原则

- 【必背考点 157】项目经济评价报表编制

- 1.经济评价报表体系

- 2.投资现金流量表和资本金现金流量表的流入流出项目

- 【必背考点 158】设计阶段造价管理

- 1.设计阶段造价管理

- 2.设计概算审查的方法

- 3.施工图预算审查的方法（8 种）

- 【必背考点 159】招标方式和程序

- 1. 招标方式

- 2. 合同计价方式的选择

- 3. 合同类型的选择

- 【必背考点 160】标准施工招标文件合同条款

- 1. 合同文件的优先顺序

- 2. 合同价格和费用

- 3. 工期延误、暂停施工、质量问题、材料设备问题等（记基本原则）

- 4. 竣工验收

- 5. 缺陷责任与保修

- 6. 不可抗力

- 7. 不可抗力的免责

- 【必背考点 161】FIDIC 合同条件

- 1. 指定分包商

- 2. 争端解决

- 【必背考点 162】施工投标报价策略

- 1. 可选择报高价的情形

- 2. 可选择报低价的情形

- 3. 报价技巧

- 4. 不平衡报价法适用的情况

- 【必背考点 163】施工评标与授权

- 1. 评标委员会及其组建

- 2. 核查已标价的工程量清单

- 3. 投标文件的澄清和说明

- 4. 中标

- 5. 签订施工合同

- 【必背考点 164】资金使用计划的编制（三种编制方法）

- 【必背考点 164】施工成本管理

- 1.成本控制的方法

- 2.固定资产折旧-平均年限法

- 3.固定资产折旧-工作量法

- 4.固定资产折旧-双倍余额递减法

- 5.固定资产折旧-年数总和法

- 6.成本考核

- 【必背考点 165】工程变更与索赔

- 1. 工程变更的范围和内容

- 2. 施工单位的索赔程序

- 【必背考点 166】工程费用的动态监控

- 1. 费用偏差的表示方法（已完-已完）

- 2. 进度偏差的表示方法（计划-计划）

- 3. 偏差参数的计算

- 【必背考点 167】工程质量保证金的扣留与返还

- 1. 质保金及缺陷责任期