2019年一级建造师考试大纲已公布，考生们可根据此大纲进行复习备考！

点击查看>>2019年一级建造师考试教材变化解读

《专业工程管理与实务》

（建筑工程）

科目考试大纲

1A400000 建筑工程管理与实务

1A410000 建筑工程技术

1A411000 建筑设计与构造

1A411010 建筑设计

1A411011 建筑物分类与构成体系

1A411012 建筑设计要求

1A411020 建筑构造

1A411021建筑构造设计要求

1A411022建筑装饰装修构造要求

1A412000 结构设计与构造

1A412010结构可靠性要求

1A412011结构工程的安全性

1A412012结构工程的适用性

1A412013结构工程的耐久性

1A412020结构设计

1A412021常用建筑结构体系和应用

1A412022结构设计作用（荷载）

1A412030结构构造

1A412031结构构造设计要求

1A412032结构抗震设计构造要求

1A413000 装配式建筑

1A413001装配式混凝土建筑

1A413002装配式钢结构建筑

1A413003装配式装饰装修

1A414000 建筑工程材料

1A414010常用建筑结构材料

1A414011 水泥的性能和应用

1A414012建筑钢材的性能和应用

1A414013混凝土的性能和应用

1A414014砌体结构材料的性能和应用

1A414020建筑装饰装修材料

1A414021饰面板材和建筑陶瓷的特性与应用

1A414022 木材和木制品的特性与应用

1A414023 建筑玻璃的特性与应用

1A414024建筑金属材料的特性与应用

1A414030建筑功能材料

1A414031建筑防水材料的特性与应用

1A414032建筑防火材料的特性与应用

1A414033建筑保温材料的特性与应用

1A415000 建筑工程施工技术

1A415010施工测量

1A415011施工测量的内容和方法

1A415012常用工程测量仪器的性能与应用

1A415020土石方工程施工

1A415021 岩土的分类和性能

1A415022基坑支护施工

1A415023人工降排地下水的施工

1A415024土石方开挖施工

1A415025基坑验槽方法

1A415030地基与基础工程施工

1A415031常用地基处理方法

1A415032桩基础施工

1A415033混凝土基础施工

1A415034砌体基础施工

1A415040主体结构工程施工

1A415041混凝土结构工程施工

1A415042砌体结构工程施工

1A415043钢结构工程施工

1A415044装配式混凝土结构工程施工

1A415045钢-混凝土组合结构工程施工

1A415050防水工程施工

1A415051地下防水工程施工

1A415052屋面防水工程施工

1A415053室内防水工程施工

1A415060装饰装修工程施工

1A415061抹灰工程施工

1A415062轻质隔墙工程施工

1A415063吊顶工程施工

1A415064地面工程施工

1A415065涂饰、裱糊等工程施工

1A415066幕墙工程施工

1A415067节能工程施工

1A420000 建筑工程项目施工管理

1A421000项目组织管理

1A421010施工现场平面布置

1A421011 施工平面图设计

1A421012施工平面管理

1A421020施工临时用电

1A421021 临时用电管理

1A421022 配电线路布置

1A421023 配电箱与开关箱的设置

1A421030施工临时用水

1A421031 临时用水管理

1A421032 临时用水计算

1A421040环境保护与职业健康

1A421041绿色建筑与绿色施工

1A421042施工现场卫生与防疫

1A421043文明施工

1A421044职业病防范

1A421050施工现场消防

1A421051施工现场防火要求

1A421052施工现场消防管理

1A421060技术应用管理

1A421061施工试验与检验管理

1A421062季节性施工技术管理

1A421063新技术应用管理

1A421064项目管理信息化

1A422000项目施工进度管理

1A422010施工进度控制方法

1A422011 流水施工方法

1A422012 网络计划技术

1A422020施工进度计划

1A422021施工进度计划编制

1A422022施工进度控制

1A423000项目施工质量管理

1A423010项目质量计划管理

1A423011项目质量计划编制

1A423012项目质量计划应用

1A423020项目材料质量管理

1A423021建筑材料复试

1A423022建筑材料质量控制

1A423030项目施工质量检查与检验

1A423031地基基础工程质量检查与检验

1A423032主体结构工程质量检查与检验

1A423033防水工程质量检查与检验

1A423034装饰装修工程质量检查与检验

1A423040工程质量问题防治

1A423041质量问题分类

1A423042重大质量事故处理

1A423043地基与基础工程质量通病防治

1A423044 主体结构工程质量通病防治

1A423045 防水工程质量通病防治

1A423046 建筑装饰装修工程质量通病防治

1A423047节能工程质量通病防治

1A424000项目施工安全管理

1A424010工程安全生产管理计划

1A424011施工安全管理内容

1A424012施工安全危险源管理

1A424020工程安全生产检查

1A424021 安全检查内容

1A424022安全检查方法

1A424023安全检查标准

1A424030工程安全生产管理要点

1A424031基础工程安全管理要点

1A424032脚手架工程安全管理要点

1A424033现浇混凝土工程安全管理要点

1A424034吊装工程安全管理要点

1A424035高处作业安全管理要点

1A424036拆除工程安全管理要点

1A424037装饰装修工程安全管理要点

1A424038建筑机具安全操作要点

1A424040常见安全事故类型及其原因

1A424041常见安全事故类型

1A424042常见安全事故原因分析

1A425000项目合同与成本管理

1A425010施工合同管理

1A425011总包合同管理

1A425012分包合同管理

1A425013其他合同管理

1A425020工程量清单计价规范应用

1A425021 工程量清单计价内容与特点

1A425022工程量清单计价适用范围

1A425023 工程量清单构成与编制要求

1A425030工程造价管理

1A425031 工程造价概念

1A425032工程造价构成

1A425033工程造价计价

1A425034工程造价审查与管理

1A425040 施工商务管理

1A425041 项目资金管理

1A425042 合同价款确定与调整

1A425043工程价款计算与调整

1A425044竣工结算确定与调整

1A425045设计变更、签证与索赔

1A425050施工成本管理

1A425051施工成本构成

1A425052施工成本控制

1A425053施工成本分析与考核

1A426000项目资源管理

1A426010材料管理

1A426011 项目材料计划

1A426012 现场材料管理

1A426020机械设备管理

1A426021 施工机械设备的配置

1A426022 大型施工机械设备管理

1A426030劳动力管理

1A426031 劳务用工管理

1A426032 劳动力的配置

1A427000建筑工程验收管理

1A427001工程资料与档案

1A427002地基基础工程质量验收

1A427003主体结构工程质量验收

1A427004 防水工程质量验收

1A427005 装饰装修工程质量验收

1A427006单位工程竣工验收

1A430000建筑工程项目施工相关法规与标准

1A431000建筑工程相关法规

1A431010建筑工程建设相关法规

1A431011城市道路、地下管线与建筑工程施工的管理规定

1A431012城市建设档案的管理规定

1A431013民用建筑节能管理规定

1A431020施工安全生产及施工现场管理相关法规

1A431021工程建设生产安全事故处理的有关规定

1A431022危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定

1A432000建筑工程相关技术标准

1A432010安全防火及室内环境污染控制相关规定

1A432011民用建筑装饰装修防火设计的有关规定

1A432012建筑内部装饰装修防火设计的有关规定

1A432013建筑内部装饰装修防火施工与验收的有关规定

1A432014民用建筑工程室内环境污染控制管理的有关规定

1A432020地基基础工程相关标准

1A432021 地基基础工程施工质量管理的有关规定

1A432022地下防水工程质量管理的有关规定

1A432023地基处理技术的有关规定

1A432024 基坑支护技术的有关规定

1A432030主体结构工程相关标准

1A432031 砌体结构工程施工质量管理的有关规定

1A432032混凝土结构工程施工质量管理的有关规定

1A432033钢结构工程施工质量管理的有关规定

1A432034 装配式建筑技术标准的有关规定

1A432040屋面及装饰装修工程相关标准

1A432041屋面工程质量管理的有关规定

1A432042地面工程施工质量管理的有关规定

1A432043装饰装修工程质量管理的有关规定

1A432044 住宅装饰装修工程施工管理的有关规定

1A432045 幕墙工程技术的有关规定

1A432050项目管理相关规定

1A432051建设工程项目管理的有关规定

1A432052建设项目工程总承包管理的有关规定

1A432053建筑施工组织设计管理的有关规定

1A432054建筑节能工程施工质量验收的有关规定